DSGVO 30-60-90-Tage-Fahrplan Ein 90-Tage-Aktionsplan zur Erreichung der DSGVO-Readiness · Für KMU · DE Rechtlich geprüft von einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten (CIPP/E) · Bereitgestellt von ETHYX · Version 1.0 · Juni 2026

|  | » ANLEITUNG Dieser Fahrplan macht aus DSGVO-Compliance ein 90-Tage-Projekt mit drei Phasen: Erfassen (Tage 1–30), Dokumentieren & beheben (Tage 31–60) und Verankern & erhalten (Tage 61–90). Weisen Sie jeder Aktion einen Verantwortlichen und ein Zieldatum zu und haken Sie sie ab. Aktionen verweisen auf die ETHYX-Begleitvorlagen, die bei der Erledigung helfen. Löschen Sie diesen Kasten und alle [Platzhalter] vor Fertigstellung. |
| --- | --- |

So verwenden Sie diesen Fahrplan

90 Tage reichen, um ein typisches KMU von 'wir haben uns mit DSGVO kaum befasst' zu 'wir können eine glaubwürdige, dokumentierte Compliance-Lage nachweisen' zu bringen. Es macht Sie nicht perfekt – es schafft das Fundament und die Routinen. Arbeiten Sie von oben nach unten; spätere Phasen setzen die früheren voraus. Führen Sie die DSGVO-Compliance-Checkliste vor dem Start und erneut an Tag 90 durch, um den Fortschritt zu messen.

Die drei Phasen im Überblick

| Tage 1–30 – Erfassen & bewerten | Herausfinden, welche personenbezogenen Daten Sie halten, wo sie liegen und wo die größten Lücken sind. |
| --- | --- |
| Tage 31–60 – Dokumentieren & beheben | Kerndokumente und Verträge erstellen und die wichtigsten Lücken schließen. |
| Tage 61–90 – Verankern & erhalten | Menschen schulen, Pannen- und Anfragenbearbeitung einrichten und Compliance zur Routine machen. |

TAGE 1–30 – Erfassen & bewerten

Sie können keine Daten schützen oder dokumentieren, die Sie nicht erfasst haben. Verschaffen Sie sich im ersten Monat ein ehrliches Bild.

→ Begleitung: DSGVO-Compliance-Checkliste · VVT-Vorlage

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtverantwortung für Datenschutz zuweisen; entscheiden, ob ein DSB erforderlich ist. |  |  |  |
| DSGVO-Compliance-Checkliste durchführen für eine Ausgangs-Lückenliste. |  |  |  |
| Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) beginnen – jede Verarbeitung auflisten. |  |  |  |
| Jedes Tool/jeden Auftragsverarbeiter mit Personenbezug auflisten (CRM, E-Mail, HR, Finanzen, Hosting). |  |  |  |
| Besondere Datenkategorien und eingesetzte KI-Tools identifizieren. |  |  |  |
| Die Top 5 Risiken / Quick Wins für den Anfang identifizieren. |  |  |  |

TAGE 31–60 – Dokumentieren & beheben

Mit klarem Bild die Kerndokumente erstellen und die wichtigsten Lücken schließen.

→ Begleitung: Datenschutzerklärung · AVV · TOM-Checkliste

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Website- und Beschäftigten-Datenschutzhinweise veröffentlichen oder aktualisieren. |  |  |  |
| Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) mit allen Auftragsverarbeitern schließen. |  |  |  |
| Technische & organisatorische Maßnahmen (TOM) dokumentieren. |  |  |  |
| Aufbewahrungsfristen definieren und dokumentieren; Löschungen einplanen. |  |  |  |
| Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung im VVT erfassen. |  |  |  |
| Einwilligungsnachweise dokumentieren und nicht-konforme Opt-ins korrigieren. |  |  |  |
| Internationale Übermittlungen prüfen und bei Bedarf SCC/TIA einrichten. |  |  |  |

TAGE 61–90 – Verankern & erhalten

Aus Dokumenten Verhalten machen. Ziel ist eine Compliance-Lage, die Sie erhalten und nachweisen können.

→ Begleitung: Schulungs-Tracker · DSFA-Vorlage

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Datenschutzschulung für alle Mitarbeitenden durchführen und Teilnahme dokumentieren. |  |  |  |
| Pannenreaktionsplan einrichten; Team über die 72-Stunden-Regel briefen. |  |  |  |
| Dokumentierten Prozess für Betroffenenanfragen einrichten (Auskunft, Löschung usw.). |  |  |  |
| DSFA-Prozess für neue Hochrisiko-Verarbeitung einführen. |  |  |  |
| Laufende Verantwortlichkeit und Überprüfungsrhythmus zuweisen (mind. jährlich). |  |  |  |
| DSGVO-Compliance-Checkliste erneut durchführen, um den 90-Tage-Fortschritt zu messen. |  |  |  |

90-Tage-Zusammenfassung

| 90-Tage-Status: | ☐ Nicht begonnen ☐ In Arbeit ☐ Fundament steht ☐ Wird gepflegt |
| --- | --- |
| Fahrplan-Verantwortlicher / Freigabe: | ______________ (Name) ______________ (Datum) |

Dieser Fahrplan dient nur als Orientierung und stellt keine Rechtsberatung dar. Er basiert auf der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und dem deutschen BDSG. Geprüft von einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten (CIPP/E). Bereitgestellt von ETHYX – ethyx.eu. DSGVO-Höchststrafe: 20 Mio. € / 4 % des weltweiten Jahresumsatzes. Lassen Sie Ihr Compliance-Programm von einem qualifizierten Datenschutzbeauftragten oder Anwalt prüfen. Version 1.0 · Juni 2026.