EU-KI-Gesetz Readiness-Fahrplan Ein Phasen-Aktionsplan zur Erreichung der EU-KI-Gesetz-Konformität · Für KMU-Betreiber · DE Rechtlich geprüft von einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten (CIPP/E) · Bereitgestellt von ETHYX · Version 1.1 · Juli 2026

|  | » ANLEITUNG Dieser Fahrplan gliedert Ihren Weg zur EU-KI-Gesetz-Readiness in fünf Phasen. Arbeiten Sie sie der Reihe nach ab – jede Phase baut auf der vorherigen auf. Die Aktionstabellen listen konkrete Schritte; haken Sie jeden nach Abschluss ab und weisen Sie einen Verantwortlichen zu. Die Phasen verweisen auf die ETHYX-Begleitvorlagen (KI-System-Inventar, KI-Risikoklassifizierungs-Checkliste, Betreiber-Dokumentationspaket, KI-Kompetenz-Schulungsvorlage). Löschen Sie diesen Kasten vor Fertigstellung. |
| --- | --- |

Wo das EU-KI-Gesetz heute steht

Das EU-KI-Gesetz (Verordnung 2024/1689) ist 2024 in Kraft getreten und gilt schrittweise. Regeln zu verbotenen Praktiken und KI-Kompetenzpflichten (Art. 4) gelten bereits. Pflichten für KI mit allgemeinem Verwendungszweck und die meisten Betreiberpflichten greifen schrittweise bis 2028: Nach dem Digital Omnibus (beschlossen Juni 2026) gelten die Hochrisiko-Pflichten nach Anhang III, einschließlich der Betreiberpflichten aus Art. 26/27, ab dem 2. Dezember 2027, Anhang I ab dem 2. August 2028; Art. 4 AI Literacy und Art. 50 Transparenz behalten ihre ursprünglichen Termine. Die Richtung ist klar: Wenn Ihr Unternehmen KI nutzt, haben Sie heute Pflichten und weitere kommen hinzu – früh Readiness aufzubauen ist günstiger als unter Druck nachzurüsten.

Dieser Fahrplan konzentriert sich auf Ihre Rolle als Betreiber (ein Unternehmen, das KI-Systeme nutzt), nicht als Anbieter (eines, das KI-Systeme entwickelt und in Verkehr bringt). Die meisten KMU sind Betreiber.

Die fünf Phasen im Überblick

| Phase 1 – Erfassen | Vollständiges Inventar aller eingesetzten KI-Systeme erstellen, inkl. Shadow-KI. |
| --- | --- |
| Phase 2 – Klassifizieren | Risikostufe jedes Systems bestimmen (verboten / hoch / begrenzt / minimal). |
| Phase 3 – Dokumentieren | Betreiberdokumentation für Hochrisiko- und Begrenzt-Risiko-Systeme erstellen. |
| Phase 4 – Schulen & steuern | KI-Kompetenz-Schulung durchführen und Nutzungsrichtlinie einführen. |
| Phase 5 – Überwachen & pflegen | Regelmäßig überprüfen, Betrieb protokollieren, Dokumentation aktuell halten. |

PHASE 1 – Erfassen: KI-Inventar aufbauen

Sie können nicht steuern, was Sie nicht sehen. Die meisten Compliance-Lücken in KMU sind Shadow-KI – Tools, die Teams ohne zentrale Genehmigung eingeführt haben. Finden Sie zuerst alles.

→ Verwenden Sie die ETHYX KI-System-Inventarvorlage.

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Einen KI-Koordinator benennen, der den Prozess verantwortet. |  |  |  |
| Allen Abteilungsleitern eine E-Mail senden mit der Bitte, alle KI-Tools ihres Teams aufzulisten (inkl. kostenloser/Test-Tools und KI-Funktionen in bestehender Software). |  |  |  |
| KI-Funktionen in Microsoft 365, Google Workspace, CRM, HR- und Finanztools prüfen. |  |  |  |
| Jedes System im KI-System-Inventar erfassen – eine Zeile pro System. |  |  |  |
| Jedes Shadow-KI-Tool zur IT-Prüfung markieren (genehmigen, ersetzen oder untersagen). |  |  |  |

PHASE 2 – Klassifizieren: Risikostufe jedes Systems bestimmen

Pflichten skalieren mit dem Risiko. Korrekte Klassifizierung zeigt, welche Systeme vollständige Dokumentation benötigen und welche nur leichte Handhabung.

→ Verwenden Sie die ETHYX KI-Risikoklassifizierungs-Checkliste für jedes System.

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Jedes inventarisierte System durch die KI-Risikoklassifizierungs-Checkliste laufen lassen (Schritte 1–5). |  |  |  |
| Bestätigen, dass kein System unter verbotene Praktiken fällt (Art. 5). Falls doch, Nutzung einstellen und Rechtsberatung einholen. |  |  |  |
| Hochrisikosysteme identifizieren (Anhang III) – z. B. KI in Einstellung, Kredit, wesentlichen Diensten. |  |  |  |
| Begrenzt-Risiko-Systeme mit Art. 50-Transparenzpflichten identifizieren (Chatbots, synthetische Inhalte). |  |  |  |
| Die Risikoeinstufung jedes Systems zurück in Ihr KI-System-Inventar eintragen. |  |  |  |

PHASE 3 – Dokumentieren: Betreiberdokumentation erstellen

Hochrisiko- und Begrenzt-Risiko-Systeme tragen konkrete Dokumentationspflichten gemäß Art. 26, 27 und 50. Dokumentieren Sie sie, solange die Analyse frisch ist.

→ Verwenden Sie das ETHYX Betreiber-Dokumentationspaket.

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Für jedes Hochrisikosystem Formular 2 ausfüllen (Art. 26 Betreiberpflichten). |  |  |  |
| Wo Art. 27 gilt, eine Grundrechte-Folgenabschätzung erstellen (Formular 3). |  |  |  |
| Für Systeme mit personenbezogenen Daten prüfen, ob auch eine DSGVO-DSFA (Art. 35) erforderlich ist. |  |  |  |
| Für jedes Begrenzt-Risiko-System Art. 50-Transparenz umsetzen und dokumentieren (Formular 5). |  |  |  |
| Sicherstellen, dass mit jedem KI-Drittanbieter ein Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO) besteht. |  |  |  |

PHASE 4 – Schulen & steuern: Menschen und Richtlinie

Art. 4 verlangt ausreichende KI-Kompetenz der Mitarbeitenden. Kombinieren Sie Schulung mit einer klaren Nutzungsrichtlinie, damit Shadow-KI nicht zurückkehrt.

→ Verwenden Sie die ETHYX KI-Kompetenz-Schulungsvorlage.

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| KI-Kompetenz-Schulung für alle Mitarbeitenden (Stufe 1) und vertiefte Schulung für KI-Nutzer/Verantwortliche (Stufen 2–3) durchführen. |  |  |  |
| Teilnahme dokumentieren (Art. 4-Nachweis) – Namen, Daten, Themen. |  |  |  |
| Eine KI-Nutzungsrichtlinie veröffentlichen: genehmigte Tools, verbotene Nutzungen, Datenregeln, Genehmigungsprozess. |  |  |  |
| Einen Genehmigungsweg für neue KI-Tools einrichten, damit künftige Einführung protokolliert wird, nicht Shadow. |  |  |  |
| Klare Verantwortlichkeit zuweisen: wer neue KI-Tools freigibt, wer Hochrisikosysteme überwacht. |  |  |  |

PHASE 5 – Überwachen & pflegen: Readiness aktuell halten

Readiness ist keine einmalige Sache. Systeme ändern sich, Anbieter aktualisieren Modelle, und Pflichten greifen über die Zeit. Bauen Sie eine leichte wiederkehrende Überprüfung ein.

→ Verwenden Sie das Post-Market-Monitoring-Protokoll des Betreiber-Dokumentationspakets (Formular 4).

| Aktion | Verantwortlich | Zieldatum | Erl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hochrisikosysteme mindestens vierteljährlich überprüfen; Betriebsprotokolle führen, soweit das System sie bereitstellt. |  |  |  |
| Das vollständige KI-System-Inventar mindestens jährlich und nach jeder wesentlichen Änderung überprüfen. |  |  |  |
| Risikoklassifizierung erneut durchführen, wenn sich der Anwendungsfall eines Systems ändert. |  |  |  |
| KI-Kompetenz-Schulung jährlich und beim Onboarding auffrischen. |  |  |  |
| Regulatorische Updates verfolgen (neue Geltungsdaten, Leitlinien) und Dokumentation entsprechend anpassen. |  |  |  |

Readiness-Zusammenfassung

| Gesamt-Readiness-Status: | ☐ Nicht begonnen ☐ In Arbeit ☐ Weitgehend bereit ☐ Gepflegt |
| --- | --- |
| Fahrplan-Verantwortlicher / Freigabe: | ______________ (Name) ______________ (Datum) |

Dieser Fahrplan dient nur als Orientierung und stellt keine Rechtsberatung dar. Er basiert auf der Verordnung (EU) 2024/1689 (EU-KI-Gesetz). Geprüft von einem zertifizierten Datenschutzbeauftragten (CIPP/E). Bereitgestellt von ETHYX – ethyx.eu. DSGVO-Höchststrafe: 20 Mio. € / 4 % Umsatz. EU-KI-Gesetz-Höchststrafe: 35 Mio. € / 7 % Umsatz. Hinweis zum Zeitplan (Digital Omnibus, beschlossen Juni 2026): Die Pflichten für eigenständige Hochrisiko-Systeme nach Anhang III, einschließlich der hier dokumentierten Betreiberpflichten aus Art. 26/27, gelten ab dem 2. Dezember 2027 (Anhang-I-Systeme: 2. August 2028). Unverändert: Art. 4 AI Literacy (in Kraft seit 2. Februar 2025) und Art. 50 Transparenz (ab 2. August 2026). Diese Dokumentation früh aufzubauen bleibt der empfohlene Weg - die Pflichten sind verschoben, nicht gestrichen. Lassen Sie Ihr Compliance-Programm von einem qualifizierten Datenschutzbeauftragten oder Anwalt prüfen. Version 1.1 · Juli 2026.